ANÁLISE GERAL DE MELHORIAS

Simulacros de Emergência e Segurança

Preparação para o Primeiro Exercício

Aeroporto Welwitschia Mirabilis (FNMO)

Namibe, Angola

Abril 2026

Baseado nas normas ICAO (Doc 9137) e ANAC Angola (NTA 32)

1. Introdução

Este documento apresenta uma análise abrangente do estado actual do projecto de simulacros de emergência e segurança do Aeroporto Welwitschia Mirabilis (Namibe), com recomendações concretas para garantir conformidade com as normas internacionais ICAO e a regulamentação nacional da ANAC Angola.

A análise foi realizada com base nos seguintes documentos de referência: ICAO Doc 9137 (Airport Services Manual — Rescue and Firefighting), NTA N.º 32 da ANAC Angola (Regulamento de Segurança Aérea), ICAO Doc 9157 (Aerodrome Design Manual), e os procedimentos operacionais já existentes do aeroporto.

Sendo que o aeroporto está a planear o seu primeiro simulacro, esta análise identifica lacunas, prioridades e um roteiro prático para implementação.

2. O Que Já Existe (Pontos Fortes)

Com base na documentação disponível, o aeroporto já possui alguns elementos fundamentais que servem de base sólida para a construção do programa de simulacros:

- Fluxograma de Serviços Médicos de Emergência (estrutura organizacional definida com linhas de reporte desde a TWR até CCOA, SSCI e INEMA)

- Procedimento Operacional Padrão para Medição de Tempo de Resposta (metodologia documentada com parâmetros operacionais)

- Procedimento Operacional para Abastecimento de Combustível (procedimentos de segurança durante reabastecimento)

- Acesso à regulamentação completa da ANAC Angola (NTA 32) e manuais ICAO de referência

3. Lacunas Identificadas

A análise cruzada entre os requisitos normativos e a documentação existente revelou as seguintes áreas críticas que necessitam de desenvolvimento:

3.1 Plano de Emergência Aeroportuário (PEA)

O ICAO Doc 9137, Capítulo 11, exige que cada aeroporto possua um Plano de Emergência abrangente. A NTA 32 (Secção 32.225) reforça que os prestadores de serviços aeroportuários devem desenvolver planos de contingência aprovados pela ANAC. Não foi identificado um PEA formal entre os documentos.

O PEA deve incluir: instruções específicas para cada tipo de emergência, funções e responsabilidades de cada entidade envolvida, protocolos de comunicação e alerta, mapas de grelha do aeroporto e área envolvente, posições de standby no área de movimento, e procedimentos para condições meteorológicas adversas.

3.2 Programa de Treinamento Estruturado

O ICAO Doc 9137, Capítulo 14, define nove faculdades obrigatórias para o currículo de formação do pessoal de Resgate e Combate a Incêndios (RFF): dinâmica do fogo e primeiros socorros, agentes extintores e técnicas de combate, manuseamento de veículos e equipamentos, conhecimento do aeroporto e construção de aeronaves, tácticas operacionais, comunicações de emergência, liderança, aptidão física, e módulos auxiliares.

Não foi identificado um programa de treinamento formal que cubra estas nove áreas de forma sistemática, com instrução inicial e recorrente.

3.3 Calendário de Exercícios

A NTA 32 (Secção 32.223) define requisitos obrigatórios de frequência: exercícios de grande escala a cada dois anos e exercícios de mesa (table-top) pelo menos uma vez por ano. O ICAO Doc 9137 recomenda simulacros tácticos (dry drills) a intervalos não superiores a um mês.

Não existe ainda um calendário formal de exercícios que estabeleça esta periodicidade.

3.4 Coordenação Interinstitucional

Tanto a ICAO como a NTA 32 exigem que os exercícios envolvam todas as entidades relevantes. A NTA 32 (Secção 32.225) especifica que devem participar: controladores de tráfego aéreo, companhias aéreas, técnicos de saúde, protecção civil e socorristas, Polícia Nacional, e Forças Armadas (Força Aérea).

Não foram identificados protocolos de cooperação com estas entidades externas.

3.5 Processo de Avaliação Pós-Exercício

A NTA 32 (Secção 32.225, alíneas l e m) exige explicitamente que após cada exercício seja realizada uma avaliação para corrigir insuficiências identificadas, e que os planos de contingência sejam revistos. Não existe um modelo de avaliação definido.

4. Recomendações de Melhoria

As recomendações estão organizadas por prioridade e área de actuação:

4.1 Acções Prioritárias (Antes do Primeiro Simulacro)

Elaborar o Plano de Emergência Aeroportuário (PEA):

Documento central que define todos os procedimentos, responsabilidades e recursos para resposta a emergências. Deve cobrir pelo menos: acidentes de aeronave no aeroporto e fora, incêndios em edifícios, ameaças de bomba, sequestro de aeronave, emergências médicas, e condições meteorológicas severas.

Criar Mapas de Grelha (Grid Maps):

O ICAO recomenda dois mapas: um do aeroporto com estradas de acesso de emergência e pontos de água, e outro da comunidade envolvente com instalações médicas. Estes devem estar disponíveis na torre de controlo, quartel de bombeiros, centro de operações e veículos RFF.

Estabelecer Protocolos de Cooperação:

Formalizar acordos de ajuda mútua com bombeiros municipais, hospitais locais, Polícia Nacional, Força Aérea, e protecção civil. Definir tempos de resposta esperados e canais de comunicação.

Definir o Programa de Treinamento:

Estruturar um currículo com as nove faculdades ICAO, adaptado ao pessoal com pouco conhecimento prévio. Incluir instrução inicial intensiva antes do primeiro simulacro e um plano de formação recorrente.

4.2 Estrutura Sugerida para o Primeiro Simulacro

Recomenda-se começar com um exercício de mesa (table-top) antes de avançar para um exercício de grande escala. A progressão sugerida é:

| Fase | Tipo de Exercício | Objectivo | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Exercício de Mesa (Table-top) | Validar o PEA, testar comunicações e cadeia de comando em ambiente controlado | Mês 1-2 |
| 2 | Dry Drills (Simulacros Secos) | Praticar posicionamento de equipamentos e tácticas operacionais sem uso de agentes extintores | Mês 3-4 |
| 3 | Exercício Parcial | Testar componentes específicos (evacuação, resposta RFF, triagem médica) individualmente | Mês 5-6 |
| 4 | Exercício de Grande Escala | Simulacro completo com todas as entidades, cenário realista de acidente de aeronave | Mês 8-10 |

4.3 Cenários Recomendados para Exercícios

Com base nos tipos de emergência definidos no ICAO Doc 9137 (Capítulo 11.2), os seguintes cenários devem ser praticados:

- Aeronave com falha conhecida (aterragem de emergência com aviso prévio)

- Acidente de aeronave na pista ou área de movimento

- Acidente de aeronave fora do perímetro do aeroporto

- Incêndio em edifício do aeroporto (terminal, hangar)

- Acto de interferência ilícita (ameaça de bomba ou sequestro — conforme NTA 32)

- Incidente com mercadorias perigosas

4.4 Melhorias na Documentação Existente

Os procedimentos operacionais já existentes (medição de tempo de resposta, abastecimento de combustível) podem ser melhorados com:

- Integração no PEA: os procedimentos isolados devem ser referenciados e integrados no plano geral de emergência

- Checklists operacionais: transformar procedimentos narrativos em listas de verificação rápida para uso durante emergências

- Tradução para linguagem simples: dado que o público-alvo tem pouco conhecimento, criar versões simplificadas com ilustrações

- Registos e formulários: criar modelos padronizados para registo de exercícios, avaliações e acções correctivas

5. Matriz de Prioridades

A seguinte matriz resume todas as acções identificadas, classificadas por prioridade e estado:

| N.º | Acção | Base Normativa | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar Plano de Emergência Aeroportuário (PEA) | ICAO 9137, Cap. 11 / NTA 32, 32.225 | Obrigatório |
| 2 | Criar mapas de grelha do aeroporto e área envolvente | ICAO 9137, 11.1 | Prioritário |
| 3 | Formalizar protocolos de cooperação interinstitucional | NTA 32, 32.225 (k) | Obrigatório |
| 4 | Definir programa de treinamento (9 faculdades ICAO) | ICAO 9137, Cap. 14 | Obrigatório |
| 5 | Realizar primeiro exercício de mesa (table-top) | NTA 32, 32.223 (1) | Prioritário |
| 6 | Estabelecer calendário anual de exercícios | NTA 32, 32.223 | Obrigatório |
| 7 | Criar modelo de avaliação pós-exercício | NTA 32, 32.225 (m) | Obrigatório |
| 8 | Integrar procedimentos existentes no PEA | ICAO 9137, 11.1 | Recomendado |
| 9 | Desenvolver checklists operacionais simplificadas | ICAO 9137, Cap. 14 | Recomendado |
| 10 | Criar material de treinamento em linguagem simples | Requisito do projecto | Recomendado |
| 11 | Submeter PEA para aprovação da ANAC | NTA 32, 32.225 (h) | Obrigatório |
| 12 | Implementar dry drills mensais (após primeiro simulacro) | ICAO 9137, 14.6 | A Implementar |

6. Calendário Sugerido (Primeiros 12 Meses)

| Mês | Actividade Principal | Entidades Envolvidas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elaboração do PEA e programa de treinamento | Equipa aeroportuária |
| 2 | Criação de mapas de grelha; formalização de protocolos com entidades externas | SGA, Polícia, Hospitais, Bombeiros |
| 3 | Primeiro exercício de mesa (table-top) | Todas as entidades do PEA |
| 4 | Avaliação do table-top; revisão do PEA; início dos dry drills | Equipa aeroportuária |
| 5-6 | Treinamento prático (tácticas RFF, comunicações, primeiros socorros) | Pessoal RFF, ATS, médicos |
| 7 | Exercício parcial (componente específica) | Seleccionados conforme cenário |
| 8 | Preparação do exercício de grande escala | Comissão organizadora |
| 9-10 | Exercício de grande escala | Todas as entidades |
| 11 | Avaliação completa; revisão do PEA e procedimentos | Equipa aeroportuária + ANAC |
| 12 | Submissão do PEA revisto à ANAC; planeamento do ciclo seguinte | SGA, ANAC |

7. O Que Eu Posso Fazer por Vocês

Com base nesta análise, posso ajudar a criar os seguintes documentos e materiais:

Modelo de Plano de Emergência Aeroportuário (PEA):

Documento estruturado com todas as secções exigidas pela ICAO e NTA 32, pronto para ser preenchido com os dados específicos do aeroporto.

Guia de Exercício de Mesa (Table-top):

Roteiro completo para o primeiro exercício, incluindo cenário, injects (eventos simulários), e ficha de avaliação.

Apresentações de Treinamento:

Slides em linguagem simples para cada módulo de formação, com ilustrações e exemplos práticos.

Checklists Operacionais:

Listas de verificação rápida para uso durante emergências e exercícios.

Formulários de Avaliação Pós-Exercício:

Modelos padronizados para registo de observações, lições aprendidas e acções correctivas.

Cenários de Simulacro Detalhados:

Scripts completos para diferentes tipos de emergência, adaptados à realidade do Aeroporto do Namibe.

8. Conclusão

O Aeroporto Welwitschia Mirabilis possui uma base documental inicial que demonstra preocupação com a segurança operacional. No entanto, para atingir conformidade plena com as normas ICAO e ANAC Angola e, mais importante, para garantir a capacidade real de resposta a emergências, é necessário um investimento significativo na documentação, treinamento e exercícios práticos.

A abordagem progressiva sugerida — começando pelo exercício de mesa e evoluindo gradualmente para o exercício de grande escala — é particularmente adequada para uma equipa que está a dar os primeiros passos nesta área, permitindo construir confiança e competência de forma sustentada.

O mais importante agora é começar. O primeiro passo concreto deve ser a elaboração do Plano de Emergência Aeroportuário, que servirá de alicerce para todo o programa de simulacros.